ComicShow  —  Lista de tareas

Marca cada tarea al completarla. Avanzar en orden, un bloque a la vez.

| # | ✓ | TAREA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE 1 — Base y estructura |  |  |  |
| 1 | ☐ | Estructura de carpetas y archivos | Crear index.html, carpetas css/, js/, pages/ y confirmar que Live Server lo sirve bien |
| 2 | ☐ | Página de inicio — diseño visual | Cabecera con logo, botones, zona central para listar cómics (vacía de momento) |
| BLOQUE 2 — Usuarios |  |  |  |
| 3 | ☐ | Página de registro | Formulario con usuario, email, contraseña y validaciones |
| 4 | ☐ | Página de login | Formulario con email, contraseña y validaciones |
| 5 | ☐ | Sistema de sesión | La cabecera cambia al estar logueado o deslogueado |
| BLOQUE 3 — Editor de cómics |  |  |  |
| 6 | ☐ | Crear proyecto | Formulario de título y descripción del cómic |
| 7 | ☐ | Subir viñetas | Botón de subida, vista previa en lista lateral |
| 8 | ☐ | Gestionar viñetas | Reordenar arrastrando, eliminar, elegir orientación H/V |
| 9 | ☐ | Bocadillos de diálogo | Añadir bocadillo con cola direccionable, editar texto, arrastrar |
| 10 | ☐ | Textos de cabecera y pie | Texto fijo arriba o abajo de la viñeta |
| 11 | ☐ | Orden de aparición | Lista para ordenar en qué secuencia aparecen los bocadillos |
| 12 | ☐ | Guardar y publicar | Guardar borrador y publicar el cómic en la portada |
| BLOQUE 4 — Lector de cómics |  |  |  |
| 13 | ☐ | Mostrar viñetas | Viñeta a pantalla completa con transición fade entre ellas |
| 14 | ☐ | Navegación | Swipe en móvil, botones en PC, teclas de teclado |
| 15 | ☐ | Bocadillos secuenciales | Los bocadillos aparecen uno a uno al avanzar |
| 16 | ☐ | Rotación automática | La pantalla gira según la orientación de cada viñeta |
| 17 | ☐ | Pantalla de fin | Al terminar: opciones de reiniciar o salir |
| BLOQUE 5 — Detalles finales |  |  |  |
| 18 | ☐ | Portada con cómics publicados | Mostrar tarjetas con miniatura, título, autor y botones |
| 19 | ☐ | Instalar en Android (PWA) | Manifest.json y Service Worker para instalar como app |
| 20 | ☐ | Revisión general | Pruebas completas en PC y móvil |

comicshow — proyecto personal  |  20 tareas en 5 bloques